# Cahier des Charges - Projet Web "Prévisions Météo & Climat"
## 1. Contexte du Projet
### 1.1 Objectif Général
Développer un site web de prévisions météorologiques pour la France métropolitaine, permettant aux utilisateurs de consulter les conditions météorologiques actuelles et futures par région, département et ville.
### 1.2 Public Cible
- Professionnels (BTP, agriculture)
- Sportifs
- Grand public
## 2. Fonctionnalités Principales
### 2.1 Interface de Sélection Géographique
- Carte interactive des régions françaises
- Sélection du département
- Liste déroulante des villes
### 2.2 Affichage Météorologique
- Prévisions météo du jour
- Prévisions pour les jours suivants
- Options de personnalisation de l'affichage (niveau de détail)
## 3. Exigences Techniques
### 3.1 Architecture
- Architecture 3 tiers :
  - Navigateur client
  - Serveur Web
  - APIs météorologiques
### 3.2 Technologies
- HTML5
- CSS3
- PHP 8
- Utilisation d'APIs météorologiques (JSON et XML)
### 3.3 Fonctionnalités Techniques Spécifiques
#### 3.3.1 Page Technique
- Intégration de l'API NASA APOD (image/vidéo du jour)
- Géolocalisation approximative par adresse IP
#### 3.3.2 Stockage et Cookies
- Stockage côté serveur des villes consultées (format CSV)
- Cookie pour mémoriser :
  - Dernière ville consultée
  - Choix de la charte graphique (mode jour/nuit)
#### 3.3.3 Statistiques
- Génération d'un histogramme des villes les plus consultées
- Compteur de visiteurs
## 4. Recommandations Ergonomiques
### 4.1 Design
- Site esthétique et ergonomique
- Logo personnalisé
- Favicon
- Charte graphique soignée
### 4.2 Accessibilité
- Validation W3C
- Respect des normes d'accessibilité
- Performance des pages
## 5. Fonctionnalités Optionnelles
- Agrégation de sources de données supplémentaires
- Alertes météo
- Informations sur le changement climatique
## 6. Livrables Attendus
### 6.1 Livrables Techniques
- Site web en ligne
- Code source complet
- Documentation PHP (PHPDoc)
- Fichier README.md
### 6.2 Documentation de Projet
- Rapport de 5-10 pages comprenant :
  - Membres de l'équipe
  - Répartition des tâches
  - Diagramme de Gantt
  - Diagramme de cas d'utilisation
  - Choix techniques
  - Mockups des pages
### 6.3 Présentation
- Vidéo de démonstration (3 min max)
- Soutenance (5 min, 5 slides max)
## 7. Planning
- Semaine 13 : Premier point d'avancement
- Semaine 15 : Release intermédiaire (50% du projet)
- Dimanche 20 avril 2025 : Date limite de rendu
- Semaine 18 : Soutenances
## 8. Critères d'Évaluation
- Niveau de réalisation
- Originalité
- Maîtrise technique (HTML5, CSS3, PHP8)
- Ergonomie et esthétique
- Qualité du code
- Démonstration et présentation